# АКТ

о приемке рабочей комиссией законченных работ

г.Санкт-Петербург 			     	           	  	                    	«25» августа 2015г.

Рабочая комиссия в составе:

Председателя: Главный врач СПБ ГБУЗ «Поликлиника №547» Воронкова В.А.

Членов комиссии – представителей:

Представитель «Подрядчика»: Генерального директор ООО «Леноблстройком» Шпак С.С.

Представитель СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Московского района» ведущий инженер Сидоров К.С.

УСТАНОВИЛА:

1.Предъявлены к приемке законченные  работы по ремонту лестницы в здании СПБ ГБУЗ «Поликлиника №547» по адресу: Санкт-Петербург, улица Народная, дом 58

2. Работы выполнены ООО «Леноблстройком»  по государственному контракту

№ 0372200015312000119-0079363-01 от 30.01.2015 г.

3.Работы по ремонту лестницы в здании в СПБ ГБУЗ «Поликлиника №547» выполнялись согласно сметы, являющейся приложением к государственному контракту.

4. Работы осуществлены в сроки:

По контракту начало   01.02.2015 г    окончание  11.03.2015 г.

фактически:   начало   01.02.2013 г    окончание  10.03.2015 г.

5. Стоимость выполненных работ по 	конракту: 		100 000,00

фактическая:     	  98 000,00

6. На основании осмотра предъявленных к приемке законченных работ устанавливается (оценка качества произведенных работ )  удовлетворительно.

7. Гарантии качества: «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах  24 месяцев  гарантийного срока от даты подписания акта о приемке законченных работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке законченные работы по ремонту лестницы в здании СПБ ГБУЗ «Поликлиника №547» по адресу: Санкт-Петербург, улица Народная, дом 58

принять в эксплуатацию.

Приложение к акту:  сертификаты качества;  передаются заказчику.

Председатель рабочей комиссии:  	___________________         		Воронкова В.А..

Члены рабочей комиссии:             	___________________          	Шпак С.С.

____________________		Сидоров К.С.